**Documento de**

**Épicas e Historias de Usuario**

***[Red Psicovinculo]***

***Fecha: [17/09/2024]***

**Tabla de contenido**

**Contenido**

[Datos del documento 3](#_heading=h.30j0zll)

[Épicas para el proyecto “Red Psicovinculo” 4](#_heading=h.2et92p0)

[Priorización de Épicas 4](#_heading=h.tyjcwt)

[Definición de Historias de Usuario 5](#_heading=h.3dy6vkm)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17/09/2024 | Definición épicas e historias de usuario. | Bernardita Muñoz |
| 1.1 | 24/09/2024 | Definición técnica a utilizar de estimación | Anais Lagos |
|  |  |  |  |

Información del Proyecto

| Organización |  |
| --- | --- |
| Sección | Capstone 009 D |
| Proyecto (Nombre) | Red Psicovinculo |
| Fecha de Inicio |  |
| Fecha de Término |  |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Fabian Alvarez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| **19.993.875-4** | **Bernardita Muñoz** | **ber.leiva@duocuc.cl** |
| **20.398.500-2** | **Camila Guerra** | **ca.guerra@duocuc.cl** |
| **21.044.128-K** | **Anais Lagos** | **anai.lagos@duocuc.cl** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Épicas para el proyecto “Red Psicovinculo”

| **ID** | **Épica** |
| --- | --- |
| E1 | Gestión completa de la salud mental del paciente |
| E2 | Administración de las citas y seguimiento por parte del psicólogo |
| E3 | Comunicación continua entre paciente y psicólogo |
| E4 | Acceso a herramientas de manejo de crisis para los pacientes |
| E5 | Gestión de fichas clínicas y evolución del paciente |
| E6 | Seguridad y confidencialidad de la información |
| E7 | Gestión de usuario y roles |

# Priorización de Épicas

| Utilizaremos la técnica de estimación ágil **Planning Poker** ya que, combina la sabiduría colectiva del equipo para asignar un valor de esfuerzo a cada historia de usuario. Discutiremos cada historia, estimando el trabajo necesario en términos de puntos de esfuerzo, que generalmente siguen la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.). Cada miembro del equipo elegirá su estimación de forma privada y revelará su elección simultáneamente. Luego, como equipo debatiremos las discrepancias y llegaremos a un consenso. Esto permitirá identificar historias que podrían requerir más aclaraciones o tareas adicionales antes de ser abordadas. |
| --- |

| **ID** | **Épica** | **Priorización** |
| --- | --- | --- |
| E1 | Gestión completa de la salud mental del paciente | 2 |
| E2 | Administración de las citas y seguimiento por parte del psicólogo | 5 |
| E3 | Comunicación continua entre paciente y psicólogo | 3 |
| E4 | Acceso a herramientas de manejo de crisis para los pacientes | 6 |
| E5 | Gestión de fichas clínicas y evolución del paciente | 4 |
| E6 | Seguridad y confidencialidad de la información | 1 |
| E7 | Gestión de usuario y roles | 7 |

# Definición de Historias de Usuario